Vyjádření hejtmana Středočeského kraje Ing. Petery ze dne 7. 7. 2014:
Rekonstrukce mostu ev. č. 240-022 je nyní ve fázi projekční přípravy, stavební povolení na rekonstrukci, pokud projekční a inženýrská činnost proběhne bez komplikací, by mohlo být vydáno do konce dubna příštího roku. Rekonstrukce mostu v případě zajištění finančních zdrojů (potenciálně by se mohlo jednat o projekt nového programovacího období EU 2014 -2020) by mohla být zahájena nejdříve v druhé polovině příštího roku. 
